## Slide 1: Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries
MASTER PROGRAM
UPRAVLJANJE BEZBEDNOSNIM RIZICIMA PRIRODNIH KATASTROFA
Predmet: Upravljanje rizikom
Predavač: prof. Dr Dane Subošić
Project number: 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"

## Slide 2: 3. Identifikacija rizika
proces pronalaženja, prepoznavanja i opisivanja rizika
Identifikacija rizika uključuje identifikaciju izvora rizika, događaja, njihove uzroke i njihove potencijalne posledice.
Identifikacija rizika može da uključuje istorijske podatke, teorijsku analizu, stručna mišljenja i mišljenja zasnovana na informacijama, kao i potrebe zainteresovanih strana.
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 3: Identifikacija rizika uključuje:
identifikaciju izvora rizika,
događaja,
njihove uzroke i
njihove potencijalne posledice.
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 4: Identifikacija rizika može da uključuje:
istorijske podatke,
teorijsku analizu,
stručna mišljenja i
mišljenja zasnovana na informacijama, kao i
potrebe zainteresovanih strana.
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 5: Identifikacija rizika
i određivanje veličine opasnosti važno je za
planiranje obima procesa procene rizika u organizaciji, kao i
određivanje prioriteta u analizi,
postupanju sa rizicima i
kontroli rizika.
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 6: Identifikacija rizika
u smislu Standarda, obuhvata identifikaciju potencijalnih opasnosti, izvora opasnosti, događaja ili niza okolnosti i njihovih potencijalnih posledica.
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 7: Identifikacija rizika
treba da uključi sve opasnosti, bez obzira na to da li su pod kontrolom organizacije ili nisu i bez obzira na to da li su u datom momentu aktuelne ili ne.
Opasnosti koje u ovom stadijumu nisu identifikovane, ostaju neobuhvaćene daljom analizom.
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 8: U identifikaciji rizika
važno je utvrditi postojeće stanje koje obuhvata:
  izvore opasnosti,
  međuzavisnost izvora,
  tekuće mere kontrole,
  remetilačke događaje i
  potencijalne posledice.
Izvori opasnosti su neposredni uzroci povezani sa remetilačkim događajima.
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 9: Na primer,
poplave mogu da nastanu usled intenzivnih kiša, oštećenja na brani, ili usled naglog topljenja snežnih nanosa koji predstavljaju izvore opasnosti.
Takođe su udar groma, ljudski faktor sa atributom namernosti i nenamernosti uobičajeni uzroci požara.
Izvori opasnosti i remetilački događaji se uvek sagledavaju u interakciji sa opasnostima koje predstavljaju uslove pod kojima su štićene vrednosti izložene izvorima opasnosti, tj. rizicima.
Ovi uslovi se tiču karakteristika okruženja (npr. nalazi se u okruženju u kome su učestale krađe ili razbojništa...) i postojanja mera prevencije i kontrole.
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 10: Metode i alati za identifikaciju rizika
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries
Analiza postojeće evidencije ili zapisa o događajima – kao izvor informacija se koriste javne službe, zaposleni, zainteresovane strane, polise osiguranja;
preliminarna matrica rizika – opis ranjivih tačaka i „uskih grla”, analiza izloženosti organizacije rizicima i potencijalni efekti na resurse organizacije;
dijagram „leptir-mašna”;
strukturne tehnike: grafikon protoka („flow charting”), studija potencijalnih opasnosti i operativnosti (Hazard and Operability studies – HAZOP);
„šta ako” analiza i analiza scenarija;
„stocks and flow” dijagram;
7ček-liste;
nezavisna istraživanja udružena sa metodom intervjua;
„brainstorming” ili razmena ideja.

## Slide 11: Kriterijumi za identifikaciju rizika (1)
Kriterijumi za identifikaciju rizika opštih poslovnih aktivnosti
Kriterijumi za identifikaciju rizika po bezbednost i zdravlje na radu
Kriterijumi za identifikaciju pravnih rizika
Kriterijumi za identifikaciju rizika od protivpravnog delovanja
Kriterijumi za identifikaciju rizika od požara
Kriterijumi za identifikaciju rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 12
Kriterijumi za identifikaciju rizika od eksplozije
Kriterijumi za identifikaciju rizika od neusaglašenosti sa standardima
Kriterijumi za identifikaciju rizika po životnu sredinu
Kriterijumi za identifikaciju rizika u upravljanju ljudskim resursima
Kriterijumi za identifikaciju rizika u oblasti informaciono–komunikaciono-telekomunikacionih (IKT) sistema
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries
Kriterijumi za identifikaciju rizika (2)

## Slide 13: 4. Analiza rizika
proces shvatanja prirode rizika i određivanje nivoa rizika,
pruža osnovu za vrednovanje rizika i za odluke o postupanju sa rizikom,
Analiza rizika rezultuje određivanjem nivoa rizika (Prilog M).
NR = V # P
Obuhvata utvrđivanje:
  1. verovatnoće - V (kombinacija učestalosti i ranjivosti) i
  2. posledica - P (kombinacija kritičnosti i štete)
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 14: 4.1. Verovatnoća (V)
predstavlja kombinaciju izloženosti i ranjivosti organizacije, dela organizacije, odnosno štićene vrednosti u odnosu na identifikovani rizik (Prilog N, tabela N.4).
Stepenovanje verovatnoće organizacija mora da vrši na sledeći način (Prilog N, tabela N.1):
1 – nemoguće, 2 – neverovatno, 3 – verovatno, 4 – skoro izvesno i 5 – sigurno.
Verovatnoća se određuje prema sledećem izrazu:
V = I # R
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 15: Izloženost (I)
predstavlja stepen do kojeg je organizacija i/ili zainteresovana strana podložna uticaju nekog događaja.
Stepenovanje izloženosti (I) organizacija mora da vrši na sledeći način (Prilog N, tabela N.2):
1 – zanemarljiva, 2 – povremena, 3 – duga, 4 – pretežna i 5 – trajna.
Vremenski period za koji organizacija treba da primeni kriterijum za određivanje izloženosti je najmanje za poslednje tri kalendarske godine.
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 16: Organizacija može da odstupi od ovog vremenskog perioda ako:
a) kod korisnika usluge ne postoji trogodišnja evidencija, već evidencija za kraći vremenski period, ali ne kraći od jedne godine;
b) vreme postojanja organizacije je kraće od tri godine, a ukoliko postoje evidencije događaja, pored izloženosti, organizacija će uzeti u razmatranje i učestalost.
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 17: Kriterijum za određivanje izloženosti (I)
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries
Izloženost (I) |  | Opis izloženosti i/ili učestalosti (najmanje za poslednje tri kalendarske godine)
Stepen izloženosti | Veličina izloženosti | 
1 | Zanemarljiva | dnevna, izloženost pretnji od jednog do dva dana i/ili jedan ili nijedan štetan događaj
2 | Povremena | edmična, izloženost pretnji od tri do sedam dana i/ili od dva do pet štetnih događaja
3 | Duga | mesečna, izloženost pretnji od jednog do dvanaest meseci i/ili od šest do deset štetnih događaja
4 | Pretežna | godišnja, izloženost pretnji od jedne do tri godine i/ili od jedanaest do petnaest štetnih događaja
5 | Trajna | višegodišnja, izloženost pretnji duži niz godina i/ili preko petnaest štetnih događaja

## Slide 18: Učestalost (U)
se odnosi na ponavljanje događaja u određenom vremenskom periodu i predstavlja sastavni deo izloženosti.
Organizacija vrši procenu učestalosti na osnovu podataka o postojanju validnih evidencija o događajima, u fazi identifikacije konteksta problema.
Organizacija treba da primeni procenu učestalosti u vremenskom periodu od najmanje poslednje tri kalendarske godine.
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 19: Organizacija može da odstupi od ovog vremenskog određenja ako kod korisnika usluge:
a) ne postoji trogodišnja evidencija, već evidencija za kraći vremenski period, ali ne kraći od jedne godine, u slučaju kada je vreme postojanja organizacije kraće od tri godine i
b) evidencija postoji za period duži od tri godine i iz nje se mogu prikazati bitni pokazatelji učestalosti događaja.
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 20: Preporučuje se
Da organizacija radi sagledavanja izloženosti i učestalosti koristi
  primarne podatke (dobijene neposrednim posmatranjem, intervjuom, putem ankete ili ček-listom i dr) i
  sekundarne podatke (statistički i drugi podaci koje su objavile javne i druge službe, dokumentaciona građa, pravna regulativa).
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 21: Ranjivost (R)
predstavlja postojeće stanje zaštite organizacije, odnosno osetljivost organizacije na identifikovane rizike
Stepenovanje ranjivosti organizacija mora da vrši na sledeći način (Prilog N, tabela N.3):
1 – vrlo velika, 2 – velika, 3 – srednja, 4 – mala i 5 – vrlo mala.
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 22: Kriterijum za određivanje ranjivosti (R)
Ranjivost |  | Opis ranjivosti
Stepen ranjivosti | Veličina ranjivosti | 
1 | Vrlo velika | ne postoje ili se ne primenjuju mere zaštite
2 | Velika | primenjuju se izolovano pojedine mere zaštite (samo fizička zaštita, samo tehnička zaštita)
3 | Srednja | primenjuju se fizička i tehnička zaštita, ali ne i normativno- organizacione i proceduralne mere zaštite
4 | Mala | primenjuju se višestruke mere zaštite, bez procene rizika
5 | Vrlo mala | postoji potpuna, optimalno projektovana zaštita u skladu sa procenom rizika
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 23: Matrica za određivanje verovatnoće
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries
RANjIVOST (R) |  | Vrlo velika | Velika | Srednja | Mala | Vrlo mala
IZLOŽENOST (I) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Zanemarljiva | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1
Povremena | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1
Duga | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2
Pretežna | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3
Trajna | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3

## Slide 24: 4.2. Posledice (P)
predstavljaju efekat štetnog događaja na štićene vrednosti organizacije, a manifestuju se kroz veličinu gubitka (štetu) u odnosu na kritičnost štićene vrednosti (Prilog Nj, tabela Nj.4).
Stepenovanje posledica organizacija mora da vrši na sledeći način (Prilog Nj, tabela Nj.3):
1 – minimalne, 2 – male, 3 – umerene, 4 – ozbiljne i 5 – katastrofalne.
Posledice se određuju prema sledećem izrazu:
P = Š # K
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 25: 4.2. Šteta (Š)
je mera oštećenja štićenih vrednosti.
Stepenovanje štete organizacija mora da vrši na sledeći način (Prilog Nj, tabela Nj.1):
1 – vrlo mala, 2 – mala, 3 – srednja, 4 – velika i 5 – vrlo velika.
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 26: Kriterijumi za određivanje štete (Š)
Šteta (Š) |  | Opis štete
Stepen štete | Veličina štete | 
1 | Vrlo mala | ≤ 5 % od ostvarenih poslovnih prihoda (AOP 1001) iz poslednjeg objavljenog bilansa uspeha
2 | Mala | > 5 % ≤ 10 % od ostvarenih poslovnih prihoda (AOP 1001) iz poslednjeg objavljenog bilansa uspeha
3 | Srednja | > 10 % ≤ 15 % od ostvarenih poslovnih prihoda (AOP 1001) iz poslednjeg objavljenog bilansa uspeha
4 | Velika | > 15 % ≤ 20 % od ostvarenih poslovnih prihoda (AOP 1001) iz poslednjeg objavljenog bilansa uspeha
5 | Vrlo velika | > 20 % od ostvarenih poslovnih prihoda (AOP 1001) iz poslednjeg objavljenog bilansa uspeha
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 27: Kritičnost (K)
je mera vrednosti, odnosno važnosti štićene vrednosti za organizaciju, odnosno osetljivosti organizacije na efekte delovanja štetnog događaja na štićene vrednosti.
Stepenovanje kritičnosti organizacija mora da vrši na sledeći način (Prilog Nj, tabela Nj.2):
1 – vrlo velika, 2 – velika, 3 – srednja, 4 – mala i 5 – minimalna.
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 28: Kriterijumi za određivanje kritičnosti (K)
Kritičnost (K) |  | Opis kritičnosti
Stepen kritič- nosti | Veličina kritičnosti | 
1 | Vrlo velika | Ugroženost štićenih vrednosti … zbog koje dolazi do potpunog prekida funkcionisanja …
2 | Velika | Ugroženost štićenih vrednosti … zbog koje dolazi do ozbiljnog narušavanja funkcionisanja …
3 | Srednja | Угроженост штићених вредности … које дозвољава функционисање уз повећане напоре и допунска средства
4 | Mala | Ugroženost štićenih vrednosti … koje dozvoljava funkcionisanje uz povećane napore i dopunska
5 | Minimalna | Ugroženost štićenih vrednosti … zbog koje nastaju problemi u funkcionisanju koji se rešavaju u hodu, redovnim aktivnostima i sredstvima
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 29: Matrica za određivanje posledica (P)
KRITIČNOST (K) |  | Vrlo velika | Velika | Srednja | Mala | Minimalna
ŠTETA (Š) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Vrlo mala | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1
Mala | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1
Srednja | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2
Velika | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3
Vrlo velika | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 30: Nivo rizika
je proizvod stepena verovatnoće i stepena posledica (Prilog O, tabela O.2).
Nivo rizika organizacija mora da određuje prema sledećem izrazu:
NR = V # P
Nivo rizika određen prema ovom standardu može da bude u granicama od minimalno 1 do maksimalno 25 (Prilog O, tabela O.1).
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 31: Matrica za određivanje nivoa rizika
POSLEDICE |  | Minimalne | Male | Umerene | Ozbiljne | Katastrofalne
VEROVATNOĆA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Nemoguće | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Neverovatno | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Verovatno | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
Skoro Izvesno | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
Sigurno | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 32: Kriterijumi za određivanje kategorije rizika
Kategorija |  | Veličina rizika | Nivo rizika
5 | peta | Vrlo mali, zanemarljiv | 1 и 2
4 | četvrta | Mali | 3, 4 и 5
3 | treća | Umereno veliki | 6, 8 и 9
2 | druga | Veliki rizik | 10, 12, 15 и 16
1 | prva | Izrazito veliki | 20 и 25
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 33: Metode i alati za analizu rizika
1. Analiza stabla grešaka;
2. analiza uzrok–posledica;
3. „stocks and flow” dijagram;
4. analiza stabla grešaka upravljanja;
5. tehnike upravljanja bezbednošću organizacije;
6. „go to” metoda;
7. Markovljev model;
8. „Šta ako“ analiza.
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 34: 5. Vrednovanje rizika
Je proces poređenja rezultata analize rizika sa kriterijumima za rizik, da bi se utvrdilo da li je rizik i/ili veličina rizika prihvatljiva ili neprihvatljiva.
Vrednovanje rizika pomaže prilikom odlučivanja o postupanju sa rizikom
Cilj vrednovanja rizika je da se pomogne u donošenju odluka, na osnovu rezultata analize rizika, o tome kojim se rizicima treba baviti, kao i donošenju odluka o prioritetima za postupanje sa rizikom.
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 35: Kriterijumi za određivanje prihvatljivosti rizika
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries
Prihvatljivost rizika | Nivo rizika
PRIHVATLjIV | 1, 2, 3, 4 i 5
NEPRIHVATLjIV | 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20 i 25

## Slide 36: Metode i alati za vrednovanje rizika
1. Analiza stabla događaja;
2. analiza stabla grešaka;
3. analiza „5 zašto”.
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

## Slide 37: HVALA NA PAŽNJI!
Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries